

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

25 мая 2017 г. № 449

Об утверждении муниципальной программы городского округа Вичуга

«Формирование современной городской среды»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=055BB754B1C544A6568565E30170848B9A84CE3CD9166637BF47D5E2F56D2065556F8391F97A010FHES1K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [постановлением](consultantplus://offline/ref=055BB754B1C544A656857BEE171CD8849F8B9838D81E6469E0188EBFA2642A321220DAD3BD740207E0E416H8S6K) администрации городского округа Вичуга от 05.09.2013 № 943 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Вичуга», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P32) городского округа Вичуга «Формирование современной городской среды» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Вичуга Смирнова В.В.

**Глава городского округа Вичуга М.Е. КУПРИЯНОВ**

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга от 25.05.2017 г. № 449

Муниципальная программа городского округа Вичуга

«Формирование современной городской среды»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | "Формирование современной городской среды" |
| 2. | Срок реализации программы | 2017 – 2019 гг. |
| 3. | Перечень подпрограмм | 1. "Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга" 2. "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа Вичуга" |
| 4. | Администратор программы | Администрация городского округа Вичуга (Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга; Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Вичуга) |
| 5. | Исполнитель программы | Администрация городского округа Вичуга |
| 6. | Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Вичуга. |
| 7. | Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. 2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| 8. | Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего –  12 123 880,07 руб., в то числе:  2017 год – 12 123 880,07 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет:  2017 год – 10 481 092,95 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  - областной бюджет:  2017 год –1 036 593,12 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  - бюджет городского округа Вичуга:  2017 год – 606 194 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.; |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации программы | Этап 2017 года  1)Приведение в нормативное состояние 4-х дворовых территорий городского округа Вичуга (этап 2017 года), расположенных по следующим адресам:   1. г. Вичуга, ул. Володарского, д.20; 2. г. Вичуга, ул. Урицкого, д.20 А; 3. г. Вичуга, ул. 1-я Тезинская, д.1; 4. г. Вичуга, ул. Покровского, д.27.   2)Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Советская, г. Вичуга |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В городском округе Вичуга расположено более 363 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда в целом по городскому округу Вичуга полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

* 1. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории городского округа Вичуга имеется 20 объектов - парки, скверы, пешеходные зоны (аллеи).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского округа Вичуга.

# 3. Целевые индикаторы (показатели) программы,

характеризующие мероприятий программы с расшифровкой значений по годам реализации программы.

3.1 . Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год\*\* | 2019 год\*\* |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 5\* | 13\* | 4\* | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 1,4 | 4,96 | 6,06 | 7,16 | 0 | 0 |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | ед. | 10 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

\* МКД, где были выполнены работы по ремонту дворовых территорий в соответствующем году.

\*\* Показатели будут определены после решения комиссии, утвержденной Постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017 года №174, на соответствующий год.

3.2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год\* | 2019 год\* |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | ед. | - | - | - | 1 | - | - |

Примечание:

\* Показатели будут определены после решения комиссии, утвержденной Постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017 года №174, на соответствующий год.

Действующие Правила благоустройства территории городского округа Вичуга утверждены решением Думы городского округа Вичуга от 17.01.2013 № 1. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

4. Ресурсное обеспечение программы

Указание объёмов бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования (при наличии) на реализацию Программы в целом и её отдельных подпрограмм, в разбивке по годам реализации Программы и источникам финансирования.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/источник ресурсного обеспечения | Объём бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) | | | |
| 2017 год | 2018 год\* | 2019 год\* | |
|  | Программа, всего | **12 123 880,07** | **0,00** | | **0,00** |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | |  |
|  | - федеральный бюджет | 10481092,95 | 0,00 | | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 1036593,12 | 0,00 | | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 606194 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» | **8082586,71** | **0,00** | | **0,00** |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | |  |
|  | - федеральный бюджет | 6987395,30 | 0,00 | | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 691062,08 | 0,00 | | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 404129,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа Вичуга" | **4041293,36** | **0,00** | | **0,00** |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | |  |
|  | - федеральный бюджет | 3493697,65 | 0,00 | | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 345531,04 | 0,00 | | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 202064,67 | 0,00 | | 0,00 |

Примечание:

\* Объём финансовых средств будет определен после выделения финансирования из областного и местного бюджета, а также из внебюджетных источников.

5. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

5.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа Вичуга;

5.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Вичуга;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа Вичуга.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г.\* | 2019 г.\* |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Вичуга. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 1,1 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 25 | 0 | 0 |
| Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Вичуга. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 16 | 0 | 0 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | - |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа Вичуга. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 1 | 0 | 0 |

Примечание:

\* Показатели будут определены после решения комиссии, утвержденной Постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017 года №174, на соответствующий год.

5.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

5.4. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

5.5. Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

5.6. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство 4-х территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит 7,16 %.(2017 год);

б) благоустройство 1-й муниципальной территории общего пользования(2017 год);

в) в 2018 – 2019 гг. муниципальная программа будет реализовываться в соответствии с решением комиссии, утвержденной Постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017 года №174, на соответствующий год.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 3 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение 4 к программе),

- ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий (приложение 5 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на соответствующий год (приложение 6 к программе).

6. Система управления реализацией муниципальной программы

6.1. Исполнителем Муниципальной программы является Администрация городского округа Вичуга.

6.2. Исполнитель программы:

а) координирует деятельность по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

б) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы, проверки отчетности реализации Муниципальной программы;

в) осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

г) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

д) осуществляет реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

е) разрабатывает, и согласовывает проект изменений в Муниципальную программу;

ж) формирует предложения по внесению изменений в Муниципальную программу;

з) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.3. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.4. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.5. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет городского округа Вичуга и Муниципальную программу.

7. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа Вичуга

Финансовое обеспечение работ из минимального перечня осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, а также средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Финансовое обеспечение работ из дополнительного перечня осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, а также средств заинтересованных лиц.

Форма и минимальная доля финансового и(или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий будет определена в случае, если Правительством Ивановской области будет принято решение о таком участии.

Форма и минимальная доля финансового и(или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий будет определена в размере, установленном Правительством Ивановской области.

Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется администрацией городского округа Вичуга как главным администратором доходов бюджета городского округа Вичуга на счете доходов, с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации программы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.

Принятие средств на реализацию программы от населения городского округа Вичуга осуществляется главным администратором после проверки смет на выполнение работ и предоставления договоров пожертвования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Приложение 1

к Муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование современной

городской среды»

**Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2017 – 2019 гг. |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | 1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД,  2)повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований. |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения: | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, всего – 8082586,71 руб., в том числе:  2017 год – 8082586,71 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет:  2017 год – 6987395,30 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  - областной бюджет:  2017 год – 691062,08 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  - бюджет городского округа Вичуга:  2017 год – 404129,33руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.; |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Этап 2017 года - приведение в нормативное состояние 4-х дворовых территорий городского округа Вичуга, расположенных по следующим адресам:   1. г. Вичуга, ул. Володарского, д.20; 2. г. Вичуга, ул. Урицкого, д.20 А; 3. г. Вичуга, ул. 1-я Тезинская, д.1; 4. г. Вичуга, ул. Покровского, д.27. |

2.Характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Приведение в нормативное состояние дворовых территорий городского округа Вичуга.

В рамках данного мероприятия осуществляется выполнение работ (Этап 2017 года) по приведению в нормативное состояние 4-х дворовых территорий городского округа Вичуга, расположенных по следующим адресам:

1. г. Вичуга, ул. Володарского, д.20;

2. г. Вичуга, ул. Урицкого, д.20 А;

3. г. Вичуга, ул. 1-я Тезинская, д.1;

4. г. Вичуга, ул. Покровского, д.27.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Планируется выполнить следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек;

- установка урн.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год\* | 2019 год\* |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Вичуга | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | | единиц | 14 | 16 | 0 | 0 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | | % | - | - | - | - |
|  | |  |  | | |  | | |  |  |  |  |

Примечание:

\* Показатели будут определены после решения комиссии, утвержденной Постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017 года №174, на соответствующий год.

В случаях невозможности выполнения технологического процесса некоторых видов работ за один сезон и наличия согласия собственников помещений, оформленного в форме протокола общего собрания, предусматривается возможность выполнения работ в 2 этапа.

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из решения общественной комиссии, утвержденной Постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017г. №174, а так же из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

 Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2019 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы в разбивке по мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации в разрезе источников финансирования и исполнителей.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) | | |
| 2017 год | 2018 год\* | 2019 год\* |
| Подпрограмма всего: | | | 8082586,71 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 6987395,30 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 691062,08 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | | | 404129,33 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» | Администрация городского округа Вичуга | 8082586,71 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 6987395,30 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 691062,08 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | | | 404129,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий городского округа Вичуга» | Администрация городского округа Вичуга | 8082586,71 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 6987395,30 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 691062,08 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | | | 404129,33 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

\*Объем финансовых средств будет определен после выделения финансирования из областного и местного бюджета, а также из внебюджетных источников.

Приложение 2

к Муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование современной

городской среды»

**Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа Вичуга"**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа Вичуга" |
| 2. | Срок реализации | 2017 – 2019 гг. |
| 3. | Исполнитель мероприятий | Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, всего – 4041293,36 руб., в том числе:  2017 год – 4041293,36руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  В том числе:  - федеральный бюджет:  2017 год – 3493697,65 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  - областной бюджет:  2017 год – 345531,04 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  - бюджет городского округа Вичуга:  2017 год – 202064,67руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.; |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации программы | Этап 2017 года - Благоустройство общественной территории этап, расположенной по адресу: ул. Советская, г. Вичуга |

2.Характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Советская, г. Вичуга.

В рамках данного мероприятия осуществляется выполнение работ (Этап 2017 года) по благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Советская, г. Вичуга

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского округа Вичуга.

3. Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | | 2016 год | 2017 год | 2018 год\* | | 2019 год\* | |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Вичуга | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | | 4 | 5 | 0 | | 0 | |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | ед. | | - | 1 | 0 | | 0 | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  |  |

Примечание:

\* Показатели будут определены после решения комиссии, утвержденной Постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017 года №174, на соответствующий год.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия /  источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) | | |
| 2017 год | 2018 год\* | 2019 год\* |
| Подпрограмма всего: | |  | 4041293,36 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 3493697,65 |  |  |
| - областной бюджет | | | 345531,04 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | | | 202064,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа Вичуга» | Администрация городского округа Вичуга | 4041293,36 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 3493697,65 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 345531,04 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | | | 202064,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Советская, г. Вичуга» | Администрация городского округа Вичуга | 4041293,36 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 3493697,65 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 345531,04 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | | | 202064,67 | 0,00 | 0,00 |

\* Объём финансовых средств будет определен после выделения финансирования из областного и местного бюджета, а также из внебюджетных источников.

Приложение 3

к Муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование современной

городской среды»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** | |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий** | |
| 1. **Установка скамеек** | |
|  | **Скамья без спинки**     |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770 мм;  Высота - 975 мм. | |  |  | |  |  | |
| 1. **Установка урн** | |
|  | * **Урна металлическая** * **«Деревянный декор»**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 665мм;  Ширина - 420 мм;  Объем: 10 л | |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |
|  | **Урна уличная**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 570 мм;  Ширина - 480 мм;  Объем: 40 л | |

Примечание:

\* Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД

Приложение 4

к Муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование современной

городской среды»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости) |
| 5 | Устройство пандуса |
| 6 | Устройство контейнерной площадки |
| 7 | Расчистка прилегающей территории |

Приложение 5

к Муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование современной

городской среды»

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка, руб.** | |
| С бордюром | Без бордюра |
| **Ремонт внутриквартального, дворового проезда с асфальтобетонным покрытием:** |  |  | |
| а) с щебнем | 1 кв. м | 2 411,00 | 1 513,00 |
| б) без щебня | 1 кв. м | 2 171,00 | 1273,00 |
| **Ремонт асфальтобетонного покрытия к подъезду:** |  |  | |
| а) с щебнем | 1 кв. м | - | 1 371,00 |
| б) без щебня | 1 кв. м | - | 1 423,00 |
| **Установка скамейки:** | 1 шт. | 2 800,00 | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | 5 770,00 | |
| **Установка урн:** | 1 шт. | 1 005,00 | |
| Стоимость урн | 1 шт. | 2 400,00 | |
| **Устройство тротуарной плитки** | 1 кв. м | 3 780,00 | 3 333,00 |
| **Стоимость светильника:** |  |  | |
| а) с опорой | шт. | 31 109,00 | |
| б) без опоры | шт. | 8 800,00 | |
| **Устройство детской площадки:** |  |  | |
| а) ударопоглощающее покрытие | кв.м. | 2 500,00 | - |
| б) детская игровая площадка |  | 500 000,00 | |

Приложение 6

к Муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование современной

городской среды»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа Вичуга**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа Вичуга (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Отделом архитектуры и градостроительства городского округа Вичуга, проектной организацией, имеющей соответствующие лицензии на данный вид деятельности (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией**,** утвержденной Постановлением главы администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017г. №174, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.